Как архитектор продуктовой разработки и delivery-документации для production-систем.

После появления концепта документация уже должна перестать быть “описанием идеи” и стать рабочим пакетом на сборку продукта.
То есть таким набором документов, по которому команда может:

- спроектировать систему,

- реализовать её без угадываний,

- протестировать,

- выпустить,

- поддерживать после релиза.

Ниже — нормальный пакет документации для перехода от концепта к полноценной рабочей версии которую тебе необходимо создать пошагово. Сперва делаешь из этого план, а потом по патчам создаёшь документацию.

1. Концептуальный слой

Это то, что фиксирует что именно мы строим и зачем.

1.1. Concept / Vision document

Содержит:

- проблему, которую решает продукт;

- целевую аудиторию;

- ценностное предложение;

- ключевые сценарии использования;

- границы продукта: что входит, что не входит;

- критерии успеха на уровне бизнеса и пользователя.

Это ещё не инструкция для разработчика, а точка правды о смысле продукта.

1.2. Scope document

Фиксирует:

- состав первой полноценной версии;

- что входит в релиз;

- что откладывается;

- какие модули обязательны, а какие optional;

- ограничения по срокам, команде, бюджету, платформам.

Без него концепт почти всегда “расползается”.

2. Продуктовый пакет

Это уже документация, которая переводит идею в конкретные требования.

2.1. PRD — Product Requirements Document

Один из главных документов.

В PRD обычно входят:

- цель версии;

- список функций;

- пользовательские роли;

- user stories / jobs to be done;

- acceptance criteria;

- ограничения;

- зависимости;

- метрики успеха.

Пример вопросов, на которые отвечает PRD:

- что должна уметь система в версии 1.0;

- как пользователь проходит ключевой сценарий;

- по каким признакам считать функцию “готовой”.

2.2. User flows / сценарии

Нужны отдельно, даже если кратко описаны в PRD.

Фиксируют:

- шаги пользователя;

- ветвления;

- ошибки;

- пустые состояния;

- возвраты назад;

- крайние сценарии.

Это очень важно, потому что половина проблем полноценных версий рождается не в “основном happy path”, а в переходах и сбоях.

2.3. Functional specification

Это уже почти инженерный документ.

В нём описывают:

- модули;

- функции каждого модуля;

- входы/выходы;

- условия запуска;

- бизнес-правила;

- валидации;

- состояния объектов;

- ошибки и исключения.

Если PRD отвечает на вопрос “что нужно пользователю”, то functional spec отвечает “как именно это должно вести себя в системе”.

3. UX/UI пакет

Если продукт имеет интерфейс, этот пакет обязателен.

3.1. Information Architecture

Содержит:

- структуру экранов;

- навигацию;

- связи между разделами;

- уровни вложенности;

- объектную модель интерфейса.

3.2. Wireframes / mockups / prototype

Нужны для:

- экранов;

- диалогов;

- форм;

- таблиц;

- фильтров;

- карточек;

- состояний загрузки, ошибки, пустого результата.

3.3. UI specification

Очень важный документ, который часто недооценивают.

Он фиксирует:

- состав каждого экрана;

- поведение контролов;

- правила сортировки, фильтрации, пагинации;

- keyboard navigation;

- accessibility;

- responsive / desktop constraints;

- сообщения об ошибках;

- логику disabled/enabled state;

- поведение длинных текстов, переполнения, скролла.

Именно этот документ превращает “красивый макет” в реализуемый интерфейс.

4. Системная и техническая документация

Это пакет, по которому система реально проектируется.

4.1. Software Architecture Document

Один из ключевых документов.

Обычно включает:

- общую архитектурную схему;

- модули и их ответственность;

- слои системы;

- интеграции;

- потоки данных;

- выбор технологий;

- архитектурные ограничения;

- риски и trade-offs.

4.2. Data model / domain model

Содержит:

- сущности;

- поля;

- связи;

- статусы;

- жизненный цикл сущностей;

- правила консистентности;

- справочники и enum-значения.

Если есть БД, сюда же входят:

- ERD;

- таблицы;

- индексы;

- ограничения;

- миграции;

- правила каскадных операций.

4.3. API specification

Если есть backend, обмен между модулями или интеграции — нужен обязательно.

Включает:

- endpoints;

- методы;

- payload;

- схемы запросов и ответов;

- коды ошибок;

- auth;

- pagination;

- rate limits;

- versioning.

Часто оформляется в OpenAPI / Swagger, но текстовое описание тоже подходит.

4.4. Integration spec

Отдельно фиксируют:

- внешние сервисы;

- очереди;

- webhooks;

- файловые форматы;

- импорт/экспорт;

- ретраи;

- таймауты;

- деградацию при недоступности внешних систем.

5. Нефункциональные требования

Это блок, без которого “рабочая версия” часто оказывается нерабочей в реальности.

5.1. NFR — Non-Functional Requirements

Сюда входят:

- производительность;

- время отклика;

- устойчивость;

- масштабируемость;

- безопасность;

- отказоустойчивость;

- доступность;

- логирование;

- аудит;

- резервное копирование;

- совместимость;

- локализация;

- требования к устройствам / ОС / браузерам.

5.2. Security requirements

Отдельным документом или разделом:

- аутентификация;

- авторизация;

- роли;

- хранение секретов;

- шифрование;

- работа с персональными данными;

- журналирование действий;

- защита от типовых угроз;

- политика доступа.

5.3. Compliance / legal notes

Если нужно:

- лицензии,

- GDPR / privacy,

- экспортные ограничения,

- требования к хранению данных,

- юридические дисклеймеры.

6. Пакет разработки

Это документы, по которым команда не просто понимает продукт, а реально ведёт реализацию.

6.1. Technical backlog

Содержит:

- epics;

- features;

- tasks;

- приоритеты;

- зависимости;

- оценку сложности;

- порядок внедрения.

6.2. Delivery plan / roadmap

Фиксирует:

- фазы;

- milestones;

- инкременты;

- критерии перехода между этапами;

- релизные срезы;

- риски по срокам.

6.3. Definition of Ready / Definition of Done

Очень полезно иметь отдельно.

Чтобы было ясно:

- когда задача готова к разработке;

- когда она считается завершённой;

- какие артефакты обязательны;

- какие тесты и документы должны быть обновлены.

6.4. Coding standards / engineering conventions

Нужны особенно для команды больше одного человека.

Содержат:

- стиль кода;

- структура проекта;

- правила именования;

- logging conventions;

- error handling policy;

- правила миграций;

- стандарты тестов;

- требования к code review.

7. Пакет тестирования и качества

Если этого нет, рабочая версия почти всегда разваливается на приёмке.

7.1. Test strategy

Описывает:

- уровни тестирования;

- что тестируется автоматически, что вручную;

- smoke / regression / integration / UAT;

- тестовые среды;

- критерии качества.

7.2. Test cases / test scenarios

Должны покрывать:

- ключевые пользовательские сценарии;

- негативные кейсы;

- ошибки ввода;

- отказ внешних сервисов;

- миграции;

- импорт/экспорт;

- права доступа;

- edge cases.

7.3. Acceptance test / UAT package

Это уже пакет для подтверждения, что версия действительно готова.

Обычно содержит:

- чек-листы;

- сценарии приёмки;

- expected results;

- критерии pass/fail.

7.4. Traceability matrix

Очень полезный документ.

Показывает связь:

требование → реализация → тест → статус

Без него легко теряются функции между PRD, кодом и QA.

8. Пакет выпуска и эксплуатации

Если нужна полноценная рабочая версия, надо думать не только про “собрать”, но и про “развернуть и поддерживать”.

8.1. Deployment guide

Содержит:

- окружения;

- конфиги;

- переменные среды;

- порядок развертывания;

- миграции;

- rollback;

- проверку после деплоя.

8.2. Release checklist

Включает:

- что должно быть проверено перед релизом;

- какие артефакты собраны;

- какие миграции применяются;

- какие риски известны;

- кто даёт approve.

8.3. Runbook / operational handbook

Содержит:

- как запускать;

- как останавливать;

- как диагностировать;

- что делать при типовых авариях;

- где логи;

- как проверять здоровье системы;

- как восстановить сервис.

8.4. Support / maintenance notes

Сюда входят:

- известные ограничения;

- known issues;

- план техподдержки;

- SLA/SLO;

- каналы эскалации.

9. Пользовательская документация

Даже для первой полноценной версии она нужна.

9.1. User guide

Объясняет:

- как пользоваться системой;

- основные сценарии;

- значения полей;

- ограничения;

- советы по работе.

9.2. Admin guide

Если есть админка или настройки:

- как управлять пользователями;

- как настраивать систему;

- как импортировать/экспортировать данные;

- как смотреть логи/статусы.

9.3. FAQ / troubleshooting

Нужен для частых проблем пользователя.

10. Минимальный обязательный комплект

Если не хочется плодить десятки документов, то минимум для реальной разработки полноценной версии такой:

- Vision + Scope

- PRD

- User flows

- UI spec / макеты

- Architecture document

- Data model

- API / integration spec

- NFR / security requirements

- Backlog + roadmap

- Test strategy + acceptance criteria

- Deployment / release checklist

- User/Admin guide

Это уже рабочее ядро.

11. Полный product-grade пакет

Если делать по-взрослому, пакет выглядит так:

| Блок | Документы |
| --- | --- |
| Концепт | Vision, Scope, Business goals |
| Продукт | PRD, user stories, use cases, acceptance criteria |
| UX/UI | IA, wireframes, UI spec, design system notes |
| Система | Architecture, domain model, DB schema, API spec, integration spec |
| Нефункционал | NFR, security, privacy, performance budget |
| Разработка | backlog, roadmap, DoR/DoD, coding standards |
| Качество | test strategy, test cases, UAT, traceability matrix |
| Релиз/эксплуатация | deployment guide, release checklist, runbook, rollback plan |
| Пользовательский контур | user guide, admin guide, FAQ |

12. В какой последовательности это обычно создают

Практически последовательность такая:

Концепт → Scope → PRD → User flows → UX/UI → Architecture → Data/API → NFR → Backlog → Test package → Release/Operations docs

То есть:

- сначала фиксируют что строим;

- потом как это должно работать для пользователя;

- потом как это будет устроено технически;

- потом как это разрабатывать, тестировать и выпускать.

13. Главная мысль

После концепта пакет документации должен состоять не из “красивого описания идеи”, а из четырёх рабочих контуров:

- Что делаем — продуктовые требования

- Как это выглядит и ведёт себя — UX/UI

- Как это построено — архитектура и техника

- Как это проверить и выпустить — QA, release, operations

Именно тогда у команды появляется не просто концепт, а документированная основа для сборки полноценной рабочей версии.